Ежеквартальный отчет

Администрации МО « Свердловского городского поселения»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 июля 2016 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |  |
| 1. | Обследование и ремонт колодцев ливневой канализации и пожарных гидрантов в д. Новосаратовка |  | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Повышение мер противопожарной безопасности |  |
| 1.1. | Подготовительные работы : дефектная ведомость | Май 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Составление документации | Проведен сбор исходных данных |
| 1.2. | Конкурсные процедуры | Июнь 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Определение подрядчика | Не проводились по причине сбора исходных данных |
| 1.3. | Заключение контракта | Июль 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Выполнение работ по обследованию и ремонту колодцев ливневой канализации и пожарных гидрантов |  |
| 1.4. | Выполнение работ | Август-Сентябрь 2016 | Подрядная организация | Привидение в рабочее состояние колодцев ливневой канализации и пожарных гидрантов |  |
| 1.5. | Приемка выполненных работ | Октябрь 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение», староста д. Новосаратовка | Акт о приемке выполненных работ |  |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги без асфальтобетонного покрытия в д. Островки |  |  | Совершенствование благоустройства территории МО «Свердловское городское поселение» |  |
| 2.1. | Подготовительные работы : дефектная ведомость | Май 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Составление документации | Проведен сбор исходных данных |
| 2.2. | Конкурсные процедуры | Июнь 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Определение подрядчика | Не проводились по причине сбора исходных данных |
| 2.3. | Заключение контракта | Июль 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги без асфальтобетонного покрытия в д. Островки |  |
| 2.4. | Выполнение работ | Август-Сентябрь 2016 | Подрядные организации | Ремонт автомобильной дороги без асфальтобетонного покрытия в д. Островки |  |
| 2.5. | Приемка выполненных работ | Октябрь 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение», Староста д. Островки | Акт о приемке выполненных работ |  |
| 3. | Благоустройство территории- спил аварийных деревьев в дер. Кузьминки |  |  | Совершенствование благоустройства территории МО «Свердловское городское поселение» |  |
| 3.1. | Подготовительные работы : дефектная ведомость | Май 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Составление документации | Проведен сбор исходных данных |
| 3.2. | Конкурсные процедуры | Июнь 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Определение подрядчика |  |
| 3.3. | Заключение контракта | Июль 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Выполнение работ по спилу аварийных деревьев в дер. Кузьминки |  |
| 3.4. | Выполнение работ | Август-Сентябрь 2016 | Подрядные организации | Спил аварийных деревьев в дер. Кузьминки |  |
| 3.5. | Приемка выполненных работ | Октябрь 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение», Староста д. Кузьминки | Акт о приемке выполненных работ |  |
| 4. | Получение и сбор исходно –разрешительных данных для разработки схемы газоснабжения дер. Невский парклесхоз |  |  | Улучшение инфраструктуры территории МО «Свердловское городское поселение» |  |
| 4.1. | Подготовительные работы : проектные, изыскательские и др. | Май 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Составление документации | Проведен сбор исходных данных |
| 4.2. | Конкурсные процедуры | Июнь 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Определение подрядчика | Не проводились по причине сбора исходных данных |
| 4.3. | Заключение контракта | Июль 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Выполнение работ по получению и сбору исходно –разрешительных данных для разработки схемы газоснабжения дер. Невский парклесхоз |  |
| 4.4. | Выполнение работ | Август-Сентябрь 2016 | Подрядные организации | Получение и сбор исходно –разрешительных данных для разработки схемы газоснабжения дер. Невский парклесхоз |  |
| 4.5. | Приемка выполненных работ | Октябрь 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение», Староста дер. Невский парклесхоз | Акт о приемке выполненных работ |  |
| 5. | Топливный расчет для схемы газоснабжения дер. Невский парклесхоз |  |  | Улучшение инфраструктуры территории МО «Свердловское городское поселение» |  |
| 5.1. | Подготовительные работы : проектные, изыскательские и др. | Май 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Составление документации | Проведен сбор исходных данных |
| 5.2. | Конкурсные процедуры | Июнь 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Определение подрядчика | Не проводились по причине сбора исходных данных |
| 5.3. | Заключение контракта | Июль 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Выполнение работ по топливному расчету для схемы газоснабжения дер. Невский парклесхоз |  |
| 5.4. | Выполнение работ | Август-Сентябрь 2016 | Подрядные организации | Топливный расчет для схемы газоснабжения дер. Невский парклесхоз |  |
| 5.5. | Приемка выполненных работ | Октябрь 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение», Староста дер. Невский парклесхоз | Акт о приемке выполненных работ |  |
| 6. | Разработка схемы газоснабжения дер. Невский парклесхоз |  |  | Улучшение инфраструктуры территории МО «Свердловское городское поселение» |  |
| 6.1. | Подготовительные работы : проектные, изыскательские и др. | Май 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Составление документации | Проведен сбор исходных данных |
| 6.2. | Конкурсные процедуры | Июнь 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Определение подрядчика | Не проводились по причине сбора исходных данных |
| 6.3. | Заключение контракта | Июль 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Выполнение работ по разработке схемы газоснабжения дер. Невский парклесхоз |  |
| 6.4. | Выполнение работ | Август-Сентябрь 2016 | Подрядные организации | Схема газоснабжения дер. Невский парклесхоз |  |
| 6.5. | Приемка выполненных работ | Октябрь 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение», Староста дер. Невский парклесхоз | Акт о приемке выполненных работ |  |
| 7. | Топливный расчет для проекта газоснабжения пос. Красная Заря |  |  | Улучшение инфраструктуры территории МО «Свердловское городское поселение» |  |
| 7.1. | Подготовительные работы : проектные, изыскательские и др. | Май 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Составление документации | Проведен сбор исходных данных |
| 7.2. | Конкурсные процедуры | Июнь 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Определение подрядчика | Не проводились по причине сбора исходных данных |
| 7.3. | Заключение контракта | Июль 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Выполнение работ по топливному расчету для проекта газоснабжения пос. Красная Заря |  |
| 7.4. | Выполнение работ | Август-Сентябрь 2016 | Подрядные организации | Топливный расчет для проекта газоснабжения пос. Красная Заря |  |
| 7.5. | Приемка выполненных работ | Октябрь 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение», Староста пос. Красная Заря | Акт о приемке выполненных работ |  |
| 8. | Получение и сбор исходно –разрешительных данных для разработки проекта газоснабжения пос. Красная Заря |  |  | Улучшение инфраструктуры территории МО «Свердловское городское поселение» |  |
| 8.1. | Подготовительные работы : проектные, изыскательские и др. | Май 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Составление документации | Проведен сбор исходных данных |
| 8.2. | Конкурсные процедуры | Июнь 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Определение подрядчика | Не проводились по причине сбора исходных данных |
| 8.3. | Заключение контракта | Июль 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Выполнение работ по получению и сбору исходно –разрешительных данных для разработки проекта газоснабжения пос. Красная Заря |  |
| 8.4. | Выполнение работ | Август-Сентябрь 2016 | Подрядные организации | Получение и сбор исходно –разрешительных данных для разработки проекта газоснабжения пос. Красная Заря |  |
| 8.5. | Приемка выполненных работ | Октябрь 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение», Староста пос. Красная Заря | Акт о приемке выполненных работ |  |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь-Октябрь 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Выполнение муниципального контракта |  |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа следующего месяца за отчетным периодом | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Мониторинг освоения финансовых средств | Отчет по состоянию на 01.07.2016 г. сдан |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-Июль 2016 | МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Не проводилась |  |

Глава администрации поселения

__________        /И.В.Купина/

МП