Приложение 12

к Соглашению № 27

от  «26»  июня 2014 г.

Форма размещения на официальных сайтах муниципального образования «Свердловское городское поселение» Ленинградской области информации о ходе реализации Программы на I квартал 2016 года.

1.  Информация по показателям Программы

| Предусмотрено программой | Фактическое выполнение |
| --- | --- |
| Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2014 году, шт. | Количество граждан, подлежащих расселению, чел. | Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2014 году на реализацию Программы, тыс.руб. | Количество расселенных аварийных жилых домов, шт. | Количество переселенных граждан, чел. | Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб. |
| 3 | 126 | 69 191 499,00 | 0 | 0 | 48 952 083,91 |

2. Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

ЗАСТРОЙЩИК ЗАО «СтройИнвестПроект»

а) Адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр. 1, уч. № 18г.

б) застройщик: ЗАО «СтойИнвестПроект»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: I квартал 2016 г.

г) количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 42 жилых помещения;

д) информация о строительной готовности дома (укрупнено) по состоянию на 31.03.2016г.:

Подготовительные работы – 100%

Выполнено:

- ограждение – 100%

- планировка территории – 100%

- котлован – 100%

- Фундамент – 100%

- Монтаж 1-го этажа – 100%

- Монтаж 2-го этажа – 100%

- Монтаж 3-го этажа – 100%

- Монтаж 4-го этажа – 100%

- Кровля – 95%

- Внутренняя отделка – 70%

- Внутренние инженерные сети  85%

- Внешние инженерные сети – 40%

- Благоустройство – 0%

И.о главы администрации                                                                                         Колесникова А.С..

Исп. Шишковская И.С.

8(813-70)77-283